**На реализацию ремонтной программы 2017г., утвержденной 10 апреля 2017 г. Советом директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго», было предусмотрено 7 578,409 тыс. рублей.** Откорректированный план, после составления проектно-сметных документаций, на сумму 13 439,36 тыс.руб. утвержден 12.07.2017 г.

Проводятся работы по 13 объектам, в том числе:

- Произведена замена трубопровода оборудования водоочистной станции, с. Намцы (замена стальных труб на PPRC,П/Э) протяженностью 104 м, на сумму 216,93 тыс.руб. Подрядчик ООО «Моанд-Строй». Выполнение 100%.

 - Реконструкции обвязки котлов и насосной группы (увеличение диаметра до 426 мм), котельной «Квартальная №3», с. Намцы. Проведены работы на сумму 2 553,661 тыс.руб. Подрядчик ООО «КотеСС». Выполнение 100%.

 - Замена (увеличение диаметра) тепловых сетей диаметром 219 мм, протяженностью 270 п.м. от кот. «Квартальная №3» до котельной «Квартальная №2» с. Намцы. Подрядчик - ООО «Лигран» ориентировочная цена составляет 4 652,683 тыс. рублей. Выполнение – 100 %.

 - Прокладке тепловых сетей диаметром 108 мм от котельной до ТП протяженностью 175 п.м. котельной «СХТ», с. Намцы. Подрядчик - ИП Соловьев В.И. ориентировочная цена составляет 1 486,731 тыс. рублей. Выполнение – 100 %.

 - Проведена замена тепловых сетей диаметром 159 мм от котельной до учебного корпуса протяженностью 121 п.м. кот. «НПК», с. Намцы. Подрядчик ИП Дьяконов Г.Г., ориентировочная цена составляет 1083,21 тыс.руб. Выполнение - 100 %.

 - Проведена реконструкция дымоходов, установка дымовых труб мм – 3шт. и выполнен демонтаж старой дымовой трубы 500 мм кот. «Центральная», с. 1-Хомустах, ориентировочная цена - 400 тыс.руб. Подрядчик – ООО «Кысыл Сыр». Выполнение - 100 %.

 - Ведется установка АПС (автоматизированная пожарная сигнализация) в 12 котельных, ориентировочная цена – 443,21 тыс.руб. Подрядчик ООО «Топ-СБ». Выполнение – 100 %.

 Дополнительно в ремонтную программу внесены и выполнены следующие работы:

 - Проведены работы по бетонированию пола мастерской АДС, ориентировочная цена составляет 350 т.руб. Подрядчик ИП Стрекаловский Л.Д. Выполнение 100%.

 - Реконструкция дымовых труб и установка дополнительного котла мощностью 1,25 МВт котельной «Квартальная», с. Фрунзе. Стоимость работ составила 686,048 тыс.руб. Подрядчик Матвеев П.М. Выполнение – 100 %.

 На сегодняшний день выполнение ремонтной программы составляет 100% от запланированных работ.

 - Приостановлена работы по прокладке инженерных сетей по ул. Т. Монастыревой, ориентировочная цена составляет 1281,84 тыс. руб. Подрядчик – ООО «Моанд Строй», ожидается софинансирование со стороны МО «Ленский наслег».